# 1. Lý do chọn Agile

Waterfall khó thích nghi khi khách hàng thay đổi yêu cầu, dễ gây tốn thời gian và chi phí sửa lỗi. Agile chia dự án thành các Sprint ngắn, giúp nhận phản hồi sớm, phát hiện lỗi và điều chỉnh kịp thời.

# 2. Nguyên tắc làm việc theo 4 giá trị Agile

| Thói quen hiện tại | Giá trị Agile bị đi ngược | Cách làm mới |
| --- | --- | --- |
| Chỉ trao đổi qua bình luận trên phần mềm. | Cá nhân và tương tác hơn quy trình, công cụ. | Tăng trao đổi trực tiếp, họp ngắn khi cần và cập nhật công việc lên phần mềm. |
| Viết tài liệu chi tiết từ đầu, chỉ trình diễn cuối dự án. | Phần mềm chạy tốt hơn tài liệu đầy đủ. | Ưu tiên xây dựng sản phẩm chạy được và trình diễn sau mỗi Sprint. |
| Chờ 2 tuần phê duyệt khi khách muốn đổi yêu cầu. | Hợp tác với khách hàng hơn đàm phán hợp đồng. | Trao đổi với khách, đánh giá thay đổi và cập nhật Product Backlog. |
| Luôn làm theo kế hoạch ban đầu dù thực tế thay đổi. | Đáp ứng với sự thay đổi hơn là bám theo kế hoạch. | Đánh giá tình hình thường xuyên và điều chỉnh kế hoạch phù hợp. |

# 3. Khung Scrum

## 3.1. Độ dài Sprint

Đội chọn Sprint cố định 2 tuần, phù hợp với dự án có yêu cầu thay đổi và cần nhận phản hồi thường xuyên.

- Minh bạch: Mục tiêu Sprint, tiến độ và tiêu chuẩn hoàn thành được công khai.

- Thanh tra: Đội kiểm tra sản phẩm và tiến độ trong Daily Scrum, Sprint Review.

- Thích nghi: Đội điều chỉnh cách làm việc sau Sprint Retrospective và cập nhật Product Backlog khi cần.

Lý do chọn: Scrum giúp đội làm việc theo từng giai đoạn, nhận phản hồi thường xuyên và giảm rủi ro.

## 3.2. Phân vai Scrum Team

| Vai trò | Thành viên | Quyền quyết định | Không được quyết định |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Long | Sắp xếp thứ tự Product Backlog, tối ưu giá trị sản phẩm. | Không tự quyết cách lập trình hoặc chỉ đạo công việc hằng ngày của Developers. |
| Scrum Master | Hoa | Hướng dẫn Scrum, hỗ trợ đội và giúp loại bỏ rào cản. | Không giao việc theo kiểu cấp trên, không quyết định thay Product Owner hoặc Developers. |
| Developers | An, Bình, Chi, Dung | Tự tổ chức công việc, lựa chọn cách triển khai và xây dựng Sprint Backlog. | Không tự ý thay đổi thứ tự Product Backlog do Product Owner quản lý. |

# 4. Artifacts và kế hoạch Sprint

## 4.1. Product Backlog

| Ưu tiên | Hạng mục | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tìm kiếm sản phẩm | Tìm theo tên, mã sản phẩm và hiển thị kết quả. |
| 2 | Xem chi tiết sản phẩm | Hiển thị giá, mô tả và tình trạng hàng. |
| 3 | Giỏ hàng | Thêm, sửa số lượng và xóa sản phẩm. |
| 4 | Đặt hàng online | Nhập thông tin nhận hàng và xác nhận đơn. |
| 5 | Thanh toán | Tích hợp phương thức thanh toán phù hợp. |
| 6 | Quản lý đơn hàng | Theo dõi trạng thái và lịch sử đơn hàng. |
| 7 | Kiểm thử và sửa lỗi | Kiểm tra chức năng, sửa lỗi và hồi quy. |

Product Owner có thể điều chỉnh thứ tự dựa trên giá trị kinh doanh, phản hồi khách hàng và rủi ro.

## 4.2. Sprint Backlog – Sprint 1

- Thời gian: 2 tuần.

- Mục tiêu: Xây dựng chức năng tìm kiếm và xem chi tiết sản phẩm.

- Công việc: Phân tích yêu cầu, thiết kế giao diện, lập trình, kiểm thử và sửa lỗi.

- Developers tự tổ chức và phân công công việc.

## 4.3. Increment mong đợi cuối Sprint 1

- Tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc mã.

- Hiển thị danh sách và chi tiết sản phẩm.

- Chức năng đã kiểm thử, đạt DoD và sẵn sàng trình diễn cho GreenMart.

- Phần chưa đạt DoD chưa được coi là hoàn thành.

## 4.4. Lịch 5 sự kiện Scrum

| Sự kiện | Thời điểm | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Sáng ngày đầu Sprint | Xác định mục tiêu và chọn công việc phù hợp. |
| Daily Scrum | Hằng ngày, 15 phút | Developers kiểm tra tiến độ và điều chỉnh kế hoạch trong ngày. |
| Sprint Review | Cuối ngày làm việc cuối Sprint | Trình diễn Increment và nhận phản hồi từ GreenMart. |
| Sprint Retrospective | Sau Sprint Review | Đánh giá cách làm việc và đề xuất cải tiến. |
| Sprint | Xuyên suốt 2 tuần | Khoảng thời gian cố định để tạo ra Increment có giá trị. |

Lưu ý: Sprint là sự kiện chứa các sự kiện Scrum khác, không phải một cuộc họp riêng. Bốn sự kiện còn lại diễn ra bên trong Sprint.

# 5. Xử lý tình huống thay đổi

## 5.1. Khách muốn ưu tiên đặt hàng online giữa Sprint

- Product Owner cập nhật thứ tự Product Backlog.

- Developers đánh giá ảnh hưởng đến Sprint Goal.

- Tiếp tục Sprint hiện tại và thương lượng phạm vi khi cần, không làm ảnh hưởng mục tiêu Sprint.

- Nếu Sprint Goal không còn phù hợp, Product Owner có thể hủy Sprint.

## 5.2. Tính năng chưa hoàn thành tại Sprint Review

- Không coi tính năng chưa đạt DoD là hoàn thành.

- Chỉ trình diễn Increment đạt yêu cầu.

- Đưa phần chưa xong lại Product Backlog để xem xét ưu tiên.

# 6. Kế hoạch tổng thể 6 tuần đầu

| Thời gian | Trọng tâm | Kết quả dự kiến |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1–2 | Sprint 1: Tìm kiếm và xem sản phẩm | Increment tìm kiếm sản phẩm hoạt động. |
| Tuần 3–4 | Sprint 2: Giỏ hàng và đặt hàng online | Người dùng có thể tạo đơn hàng thử nghiệm. |
| Tuần 5–6 | Sprint 3: Thanh toán và quản lý đơn hàng cơ bản | Luồng đặt hàng, thanh toán thử nghiệm và theo dõi trạng thái được kiểm tra. |

Kết luận: Scrum giúp GreenMart phát triển sản phẩm theo từng giai đoạn, nhận phản hồi sớm, kiểm soát chất lượng và linh hoạt trước thay đổi của khách hàng.